## Slide 1
ALBION HELPER
BLOC 1 — CADRER UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT D'APPLICATIONS LOGICIELLES
Pierre Saugues — M2 Expert en développement full-stack, YNOV
Titre RNCP39583 « Expert en développement logiciel » — épreuve orale (20 min de présentation + 10 min d'échanges)
Octobre 2026
v3.3.1 — en production
Notes: Bonjour à toutes et à tous, et merci de me recevoir pour cette présentation du cadrage d'Albion Helper. Je m'appelle Pierre Saugues, je suis en M2 Expert en développement full-stack à YNOV, et je passe aujourd'hui l'épreuve orale du bloc 1 du titre RNCP39583, Expert en développement logiciel. Je vais vous présenter, en vingt minutes, le cadrage du projet Albion Helper : comment je suis parti d'une demande, comment je l'ai analysée, quels risques j'ai identifiés, et quelles solutions j'ai préconisées. Ce cadrage n'est pas resté théorique : le projet est aujourd'hui en version 3.3.1, en production réelle, et je m'appuierai autant que possible sur des faits vérifiables plutôt que sur des intentions.

## Slide 2
1
Albion Helper — Bloc 1 — RNCP39583
0
CONTEXTE DE LA DEMANDE
Le problème à résoudre
Problématique du commanditaire
Albion Online est un MMORPG où l'information est stratégique : équipement des adversaires, prix du marché, itinéraires, préparation des batailles.
Ces informations existent mais sont éclatées entre plusieurs sites tiers, souvent en anglais uniquement, sans partage possible entre membres, et sans outil couvrant les trois serveurs mondiaux du jeu.
« Un outil unique, dans notre langue, où la guilde prépare et partage tout ce dont elle a besoin en session de jeu. »
— la demande du commanditaire
Atout décisif dès le cadrage : l'éditeur du jeu (Sandbox Interactive) expose une API de données publique et gratuite — le projet est possible sans partenariat commercial.
Périmètre proposé au cadrage
Recherche joueurs / guildes / batailles + statistiques
Carte des zones et itinéraires partageables
Compositions d'équipe et calculateur d'artisanat (prix marché)
Multi-langue, multi-serveur, administrable sans technicien
Vision v3.3.1 (aujourd'hui, en production)
12 066 items catalogués, 20 langues administrables
Thème sombre/clair « fantasy », tutoriel guidé
Auth durcie : JWT en cookies httpOnly, RGPD
177 tests automatisés, prod supervisée 24 h/24
Le cadrage a été le point de départ de tout ce qui suit — chaque décision se retrouve dans l'application livrée.
Notes: Albion Online est un jeu où l'information est une arme : connaître l'équipement d'un adversaire, le prix du marché, un itinéraire sûr, c'est souvent ce qui fait gagner ou perdre une bataille. Le commanditaire, une communauté de joueurs organisée en guilde, m'a exposé un problème très concret : toutes ces informations existent, mais elles sont éclatées entre plusieurs sites tiers, en anglais, sans aucun moyen de les partager entre membres, et aucun ne couvre les trois serveurs mondiaux du jeu. Leur demande tient en une phrase : un outil unique, dans leur langue, où la guilde prépare et partage tout ce dont elle a besoin en session de jeu. Dès le cadrage, j'ai identifié un atout décisif : l'éditeur du jeu expose une API de données publique et gratuite. Cela rendait le projet possible sans aucun partenariat commercial. Le périmètre proposé couvrait la recherche de joueurs et de guildes, la carte et les itinéraires partageables, les compositions d'équipe et le calcul d'artisanat, le tout multi-langue et multi-serveur. Aujourd'hui, en version 3.3.1, cette vision est en production : 12 066 objets catalogués, 20 langues, une authentification durcie, et 177 tests automatisés qui protègent chaque livraison.

## Slide 3
2
Albion Helper — Bloc 1 — RNCP39583
1
CARTOGRAPHIE DES PARTIES PRENANTES — C1.1.1 ÉLIMINATOIRE
Acteurs, rôles et niveaux d'implication
Acteur | Rôle dans le projet | Implication | Attentes principales
Commanditaire — communauté / guilde | Exprime le besoin, valide les livraisons | Forte — décisionnaire | Outil fiable, simple, disponible
Utilisateurs finaux — joueurs (débutant à chef de guilde) | Utilisent l'app, remontent les retours | Forte — quotidienne | Rapidité, langue native, aucune installation
Développeur / architecte (moi) | Conçoit, développe, exploite | Forte — permanente | Stack maintenable, périmètre réaliste
Administrateurs de l'outil | Gèrent utilisateurs, langues, contenus | Moyenne — régulière | Back-office sans compétence technique
Sandbox Interactive (éditeur du jeu) — externe | Fournit l'API de données publique | Faible mais critique (dépendance) | Respect des conditions d'usage de l'API
Hébergeur (VPS perfweb.net) — externe | Infrastructure de production | Faible — contractuelle | —
YNOV / jury | Cadre pédagogique, jalons de validation | Moyenne — aux jalons | Conformité au référentiel, preuves
Lecture pouvoir × intérêt : le commanditaire et les utilisateurs pilotent le périmètre ; Sandbox Interactive a peu d'intérêt pour le projet mais un pouvoir de blocage total (API) → risque suivi en cartographie des risques (slide 8).
Notes: J'entre maintenant dans une compétence éliminatoire du bloc 1 : cartographier les acteurs. Sept parties prenantes gravitent autour du projet. Le commanditaire, la communauté de joueurs, exprime le besoin et valide chaque livraison : son implication est forte et décisionnaire. Les utilisateurs finaux, du joueur débutant au chef de guilde, l'utilisent au quotidien et attendent rapidité, langue native et zéro installation. Moi-même, comme développeur unique, je conçois, développe et exploite l'application : mon implication est permanente. Les administrateurs gèrent le back-office. Et puis il y a deux acteurs externes essentiels : Sandbox Interactive, l'éditeur du jeu, qui fournit l'API de données — son implication dans le projet est faible, mais son pouvoir est critique, car sans cette API, rien ne fonctionne. Et l'hébergeur, dont le rôle est contractuel. Cette lecture pouvoir-intérêt n'est pas un exercice académique : elle a directement nourri ma cartographie des risques, que je détaillerai plus loin, avec un risque explicitement dédié à la dépendance à cette API.

## Slide 4
3
Albion Helper — Bloc 1 — RNCP39583
2
ANALYSE DE LA DEMANDE
Objectifs et enjeux par partie prenante
Partie prenante | Besoins recensés | Objectifs | Enjeux
Commanditaire (guilde) | Centraliser l'info, partager itinéraires et compositions | 1 outil unique remplaçant 4 sites tiers | Cohésion et efficacité de la guilde en jeu
Joueurs | Consulter vite, en session, dans leur langue, sur leur serveur | Réponse < 1 s, interface FR/EN/…, 3 serveurs | Adoption — un outil lent ou anglophone ne sera pas utilisé
Administrateurs | Gérer comptes et langues sans développeur | Back-office complet | Autonomie du commanditaire après livraison
Développeur | Périmètre finançable et maintenable en solo | Stack unifiée, coûts ~0 licence | Viabilité long terme du service
Pistes de solutions envisagées au cadrage
① Application web sur mesure (front + API)
② Surcouche / plugin d'un site existant
③ Bot Discord
Le bot ne couvre ni carte ni compositions ; la surcouche crée une dépendance à un tiers non contractuel.
→ Piste retenue : application web sur mesure, validée par l'étude comparative (slide 11) et l'estimation budgétaire (slide 13).
Notes: Pour chaque partie prenante, j'ai croisé les besoins recensés en entretien avec des objectifs mesurables. Le commanditaire veut un outil unique qui remplace quatre sites tiers, pour renforcer la cohésion de la guilde. Les joueurs veulent une réponse en moins d'une seconde, dans leur langue, sur leur serveur — sans quoi l'outil ne sera tout simplement pas adopté, c'est l'enjeu numéro un. Les administrateurs veulent de l'autonomie, sans dépendre de moi après la livraison. Et moi, en tant que développeur solo, je devais viser un périmètre finançable et maintenable seul. Trois pistes de solution ont été étudiées au cadrage : une application web sur mesure, une surcouche d'un site existant, ou un bot Discord. J'ai écarté le bot, qui ne peut pas afficher une carte interactive ni des compositions visuelles, et la surcouche, qui aurait créé une dépendance non contractuelle à un tiers. La piste retenue, l'application web sur mesure, a ensuite été confirmée par l'étude comparative technique et par l'estimation budgétaire que je détaillerai plus loin.

## Slide 5
4
Albion Helper — Bloc 1 — RNCP39583
3
OPPORTUNITÉS ET MENACES
Analyse SWOT du projet
Forces (interne)
Stack maîtrisée et 100 % open source (coût licences nul)
API du jeu gratuite et documentée
Développeur = joueur : connaissance métier directe
Faiblesses (interne)
Équipe d'une personne (bus factor = 1)
Budget infrastructure minimal (VPS mutualisé)
Compétence sécurité à construire (identifiée au cadrage)
Opportunités (externe)
Aucun concurrent multilingue + multi-serveur + partage
Communauté active = testeurs et prescripteurs gratuits
Synergie possible avec d'autres outils communautaires
Menaces (externe)
Dépendance à l'API de l'éditeur (panne, changement)
Exposition web publique = surface d'attaque
Désintérêt du jeu à long terme (marché de niche)
Points de vigilance transverses : impact environnemental maîtrisé dès la conception (hébergement mutualisé, cache des appels API → moins de requêtes réseau) ; interactions avec les projets existants limitées à la consommation de l'API publique dans le respect de ses conditions.
Notes: La cartographie des opportunités et menaces complète cette analyse. Côté forces, une stack entièrement open source, donc un coût de licence nul, une API de jeu gratuite et documentée, et le fait que je sois moi-même joueur, ce qui me donne une connaissance métier directe. Côté faiblesses, assumons-le : je suis seul sur ce projet, donc un bus factor de un, un budget d'infrastructure minimal, et une compétence sécurité que j'ai dû construire pendant le projet — je l'ai identifiée dès le cadrage plutôt que de la découvrir en cours de route. Côté opportunités, aucun concurrent ne combine multilingue, multi-serveur et partage, et la communauté active du jeu constitue un vivier de testeurs gratuits. Et côté menaces, la plus structurante est la dépendance à l'API de l'éditeur, suivie par la surface d'attaque qu'implique une exposition web publique. J'ai aussi intégré des points de vigilance transverses dès le cadrage : la sobriété environnementale, avec un hébergement mutualisé et un cache qui réduit les appels réseau, et le respect scrupuleux des conditions d'usage de l'API externe.

## Slide 6
5
Albion Helper — Bloc 1 — RNCP39583
4
DÉMARCHE D'AUDIT
Audit de l'existant : démarche mise en œuvre
Méthode (3 volets)
État des lieux fonctionnel : inventaire des outils utilisés par la communauté (sites de stats, cartes en ligne, tableurs, Discord) — grille fonction / langue / serveurs / partage
Audit technique de l'API du jeu : essais outillés des points d'accès (format des données, latence, limites de débit, absence d'authentification requise)
Audit de l'infrastructure cible : capacités du VPS existant (versions PHP, PostgreSQL, mémoire, HTTPS)
Constats structurants
4 outils tiers nécessaires pour couvrir le besoin — aucun ne partage de contenu entre joueurs, aucun n'est multilingue
API du jeu : gratuite, JSON, sans clé — mais sans garantie de service → impose cache + supervision
Prix de marché parfois absents sur certains serveurs (donnée communautaire) → à gérer dans l'UX dès la conception
VPS existant suffisant pour la volumétrie visée (voir slide 7)
Chaque constat d'audit alimente directement une décision de cadrage : cache → architecture ; absence de partage → fonctionnalité différenciante ; API sans garantie → cartographie des risques.
Notes: La démarche d'audit s'est construite en trois volets. D'abord un état des lieux fonctionnel : j'ai inventorié tous les outils utilisés par la communauté, sites de statistiques, cartes en ligne, tableurs partagés, Discord, avec une grille de lecture fonction, langue, serveurs, partage. Ensuite un audit technique de l'API du jeu, avec des essais outillés pour mesurer le format des données, la latence, les limites de débit. Et enfin un audit de l'infrastructure cible, pour vérifier les capacités réelles du VPS existant. Les constats ont été structurants : il fallait quatre outils tiers pour couvrir le besoin, et aucun ne permettait le partage ni n'était multilingue — c'est notre différenciateur. L'API du jeu est gratuite et sans clé, mais sans garantie de service, ce qui a imposé un cache et une supervision. Et le VPS existant s'est révélé suffisant pour la volumétrie visée. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque constat d'audit s'est transformé en décision de cadrage concrète, que je vais détailler dans les slides suivantes.

## Slide 7
6
Albion Helper — Bloc 1 — RNCP39583
5
DIAGNOSTIC DES INFRASTRUCTURES — C1.2.2 ÉLIMINATOIRE (FAISABILITÉ)
Infrastructure disponible vs besoins du projet
Élément existant | État constaté | Adéquation au besoin
VPS mutualisé (perfweb.net) | Linux, Nginx, PHP-FPM 8.2+, HTTPS (Let's Encrypt) | Suffisant — API PHP moderne exécutable sans changement
Base de données | PostgreSQL disponible sur le serveur | Adapté (relationnel, volumétrie faible)
Poste de développement | macOS + Docker | Environnements dev/test isolés et reproductibles
Chaîne de livraison | Inexistante au cadrage | À construire : dépôt Git + CI/CD
Supervision | Inexistante au cadrage | À construire (sondes + alertes)
Contraintes techniques et financières relevées
Hébergement : VPS mutualisé ~10 €/mois — pas de budget cloud managé → architecture sobre obligatoire
Volumétrie : cible ~200 utilisateurs actifs, pics en soirée ; données locales < 1 Go
Délais : jalons de certification imposés (juin–oct. 2026) → périmètre découpé en lots priorisés
Budget : quasi nul en licences → open source exclusivement
Avis critique sur la faisabilité
Projet faisable dans les contraintes, à condition de :
① mettre en cache les données de l'API du jeu
② limiter le périmètre v1 aux fonctions à plus forte valeur
③ automatiser tests et déploiement dès le départ
Notes: J'aborde maintenant la deuxième compétence éliminatoire : évaluer la faisabilité technique. Le diagnostic de l'infrastructure existante a montré un VPS mutualisé suffisant, avec PHP-FPM 8.2, une base PostgreSQL déjà disponible, et un poste de développement sous Docker qui garantit des environnements reproductibles. En revanche, deux éléments étaient totalement absents au moment du cadrage : la chaîne de livraison et la supervision, qu'il a fallu construire de zéro — ce que j'ai fait, et que je démontrerai concrètement au bloc 3. J'ai aussi posé les contraintes chiffrées : un hébergement à environ dix euros par mois, une cible d'environ deux cents utilisateurs actifs avec des pics en soirée, des jalons de certification imposés entre juin et octobre 2026, et un budget de licences quasi nul. Mon avis critique de faisabilité, à l'époque du cadrage, était clair : le projet est faisable dans ces contraintes, à trois conditions : mettre en cache les données de l'API du jeu, limiter le périmètre de la version un aux fonctions à plus forte valeur, et automatiser tests et déploiement dès le départ pour compenser une équipe réduite à une seule personne. Ces trois conditions ont ensuite structuré toutes mes décisions d'architecture.

## Slide 8
7
Albion Helper — Bloc 1 — RNCP39583
6
CARTOGRAPHIE DES RISQUES
Risques techniques et fonctionnels, priorisés
# | Risque | Prob. | Impact | Criticité | Mesures décidées au cadrage
R1 | Indisponibilité / changement de l'API du jeu | Moyenne | Fort | Élevée | Cache local, dégradation gracieuse, supervision de l'API dans la sonde de santé
R2 | Compromission de comptes / attaque web | Moyenne | Fort | Élevée | Revue OWASP Top 10 systématique, jetons courts, ORM exclusivement, rate limiting
R3 | Perte de données (VPS unique) | Faible | Fort | Moyenne | Sauvegardes régulières, migrations versionnées
R4 | Interruption de service (déploiement, panne) | Moyenne | Moyen | Moyenne | Déploiement automatisé et testé, supervision avec alerte ≤ 5 min, retour arrière
R5 | Dégradation des performances (appels API en cascade) | Moyenne | Moyen | Moyenne | Cache, pagination, indicateur temps de réponse < 1 s supervisé
R6 | Bus factor = 1 (développeur unique) | Faible | Fort | Moyenne | Documentation systématique, historique Git conventionnel, architecture standard
Notes: J'ai priorisé six risques techniques et fonctionnels selon une grille probabilité fois impact. Deux risques ressortent en criticité élevée. Le premier, l'indisponibilité ou le changement de l'API du jeu, directement hérité de la cartographie des acteurs : la mesure décidée est un cache local et une dégradation gracieuse, avec la disponibilité de l'API surveillée dans ma sonde de santé. Le second, la compromission de comptes ou une attaque web, m'a conduit à décider dès le cadrage une revue systématique selon l'OWASP Top 10, des jetons courts et l'usage exclusif de l'ORM contre les injections. Les quatre autres risques, en criticité moyenne, couvrent la perte de données, l'interruption de service, la dégradation des performances, et le bus factor de un puisque je suis seul sur ce projet — pour ce dernier, ma réponse est une documentation systématique et un historique Git conventionnel qui permettrait à un tiers de reprendre le projet. Je précise que ce ne sont pas des cases cochées pour la forme : au fil du projet, certains de ces risques se sont réellement matérialisés, et je vous montrerai en conclusion qu'ils ont été absorbés par les mesures prévues ici.

## Slide 9
8
Albion Helper — Bloc 1 — RNCP39583
7-8
RÉFÉRENTIEL D'ÉVALUATION & INDICATEURS DE CONTRÔLE
Évaluer les risques, suivre les incidents, contrôler
Référentiel d'évaluation des risques
Criticité = probabilité × impact (échelles 1–3), réévaluée à chaque jalon
Seuils : criticité ≥ 6 → mesure préventive obligatoire avant mise en production ; 3–4 → mesure planifiée ; < 3 → surveillance
Suivi des incidents (appliqué en blocs 2 et 4)
Registre unique des anomalies : fiche normalisée 11 champs (reproduction obligatoire), qualification gravité / priorité
Cycle : consignation → qualification → correctif → re-test → clôture tracée
Preuve d'usage réel : 17 anomalies consignées et traitées (BUG-001 → 016 + OBS-01)
Indicateurs de contrôle définis au cadrage
Indicateur | Cible | Contrôle
Disponibilité du service | ≥ 99 % | Sonde externe 5 min
Temps de réponse | < 1 s | Supervision continue
Détection d'incident | ≤ 5 min | Alerte e-mail automatique
Erreurs serveur (5xx) | < 1 % | Journal Monolog dédié « incident »
Vulnérabilités critiques | 0 | Audit dépendances hebdo (Dependabot)
Régressions | 0 livraison si tests rouges | 177 tests bloquants en CI
Ces indicateurs sont aujourd'hui mesurés en continu en production : UptimeRobot (99,95 % sur 7 j, latence moyenne 635 ms) + sonde cron interne + alertes Brevo.
Notes: Le référentiel d'évaluation des risques calcule la criticité comme le produit de la probabilité et de l'impact, sur des échelles de un à trois, et je le réévalue à chaque jalon. Au-delà d'un seuil de six, une mesure préventive devient obligatoire avant toute mise en production. Pour le suivi des incidents, j'ai construit un registre unique d'anomalies avec une fiche normalisée à onze champs, incluant une reproduction obligatoire, et un cycle complet : consignation, qualification, correctif, re-test, clôture tracée. Ce n'est pas resté un exercice de cadrage : dix-sept anomalies ont été réellement consignées et traitées sur le projet, numérotées BUG-001 à BUG-016 plus une observation. Enfin, j'ai défini six indicateurs de contrôle dès le cadrage : disponibilité supérieure ou égale à quatre-vingt-dix-neuf pour cent, temps de réponse inférieur à une seconde, détection d'incident en moins de cinq minutes, moins de un pour cent d'erreurs serveur, zéro vulnérabilité critique ouverte, et zéro régression grâce à une intégration continue bloquante. Aujourd'hui, ces indicateurs sont mesurés en continu en production, avec une disponibilité de 99,95 % sur les sept derniers jours.

## Slide 10
9
Albion Helper — Bloc 1 — RNCP39583
9-10
VEILLE TECHNOLOGIQUE
Méthodologie de veille, sources et outils
Méthodologie de recherche
Veille passive automatisée (quotidienne) : alertes de sécurité et de versions poussées vers moi
Veille active ciblée (hebdomadaire) : blogs et notes de versions des technologies du projet
Veille exploratoire (mensuelle + événements) : conférences en ligne, meetups, retours d'expérience
Principales sources consultées
Blogs et notes de versions officiels Symfony / React ; SymfonyCasts
Bulletins sécurité : OWASP, advisories GitHub, CVE
Communautés : forum développeurs Albion Online (API), dépôts GitHub communautaires
Outils de veille et bénéfices
Outil | Bénéfice attendu
Dependabot | Vulnérabilités et mises à jour détectées sans effort — réaction en heures
Flux RSS / newsletters | Panorama hebdomadaire à coût fixe (30 min)
GitHub Watch sur dépôts clés | Anticiper les changements de l'API du jeu et des libs critiques
Conférences (SymfonyLive…) | Signaux faibles et retours d'expérience
Preuve d'efficacité
La veille a déclenché la migration Symfony 7.2 (fin de vie) → 7.4 LTS, avec correction de 36 advisories dont une CVE élevée, avant la mise en production et validée par les 177 tests automatisés.
Notes: La veille technologique s'organise en trois strates : une veille passive automatisée quotidienne, une veille active ciblée hebdomadaire sur les technologies du projet, et une veille exploratoire mensuelle via conférences et retours d'expérience. Mes sources principales sont les notes de version officielles de Symfony et React, les bulletins de sécurité OWASP et les CVE, ainsi que les communautés spécifiques au jeu pour anticiper les évolutions de son API. Côté outils, Dependabot détecte automatiquement les vulnérabilités et les mises à jour disponibles, avec un délai de réaction de quelques heures ; les flux RSS et newsletters me donnent un panorama hebdomadaire à coût fixe ; et le GitHub Watch sur les dépôts clés anticipe les ruptures. La preuve d'efficacité de cette veille est concrète et récente : elle a déclenché la migration de Symfony 7.2, arrivé en fin de vie, vers la version 7.4 LTS, avec la correction de trente-six advisories de sécurité dont une CVE de sévérité élevée — corrigée avant la mise en production, et validée par mes cent soixante-dix-sept tests automatisés qui garantissent l'absence de régression. C'est un exemple concret d'une veille qui ne reste pas théorique.

## Slide 11
10
Albion Helper — Bloc 1 — RNCP39583
11
ÉTUDE COMPARATIVE DES SOLUTIONS TECHNIQUES — C1.3.2 ÉLIMINATOIRE
Comparatif multi-critères et choix d'architecture
Brique | Options étudiées | Sécurité | Écosystème & maintenabilité | Impact env. / système | Choix
Back-end | Symfony vs Laravel vs Node/Express | Composant sécurité mature, advisories suivies, ORM anti-injection | LTS 4 ans, structure imposée, compétence existante | PHP-FPM sobre sur VPS mutualisé | Symfony 7.4 LTS
Front-end | React vs Vue vs Angular | Échappement XSS par défaut | 1er écosystème (MUI, i18next), viabilité long terme | Build statique servi par Nginx (cache) | React 19 + MUI
Authentification | JWT vs sessions serveur | Sans état, jetons courts, cookies httpOnly (anti-XSS) | Adapté à une API consommée par un front séparé | Pas de stockage session serveur | JWT httpOnly
Base de données | PostgreSQL vs MySQL vs MongoDB | Robustesse, droits fins | Données relationnelles — Doctrine natif | Déjà installé sur le VPS (0 ressource ajoutée) | PostgreSQL 16
Ressources matérielles/techniques découlant du choix : VPS existant (Nginx + PHP-FPM + PostgreSQL), Docker en développement, GitHub pour sources + CI/CD — aucune acquisition nécessaire.
Notes: Voici la troisième compétence éliminatoire : sélectionner l'architecture technique via une étude comparative. J'ai comparé quatre briques sur quatre critères communs : sécurité, écosystème et maintenabilité, impact environnemental et système, et bien sûr le choix final. Pour le back-end, j'ai comparé Symfony, Laravel et Node avec Express ; Symfony l'emporte pour son support LTS de quatre ans et un ORM qui protège nativement contre les injections — aujourd'hui en version 7.4 LTS après la migration dont je viens de parler. Pour le front, React s'est imposé face à Vue et Angular pour son écosystème et son échappement XSS par défaut. Pour l'authentification, j'ai comparé JWT et sessions serveur classiques ; j'ai retenu JWT, et plus précisément des jetons courts stockés en cookies httpOnly, ce qui protège contre le vol de jeton par une faille XSS. Et pour la base de données, PostgreSQL s'est imposé naturellement puisqu'il était déjà installé sur le VPS, donc zéro ressource supplémentaire. Ce comparatif a directement déterminé les ressources matérielles nécessaires : le VPS existant a suffi, aucune acquisition n'a été nécessaire.

## Slide 12
11
Albion Helper — Bloc 1 — RNCP39583
12
DIAGRAMME DE FONCTIONNALITÉS
Fonctions recensées et hiérarchisées (MoSCoW)
ALBION HELPER
├── F1 Compte & accès [MUST]
│ ├── F1.1 Inscription / connexion
│ ├── F1.2 Profil utilisateur
│ └── F1.3 Administration (rôles)
├── F2 Recherche & consultation [MUST]
│ ├── F2.1 Joueurs + stats PvP
│ ├── F2.2 Guildes & alliances
│ └── F2.3 Batailles
├── F3 Carte & itinéraires [MUST]
│ ├── F3.1 Carte interactive des zones
│ └── F3.2 Itinéraires partagés (lien)
├── F4 Préparation de jeu [SHOULD]
│ ├── F4.1 Compositions d'équipe
│ └── F4.2 Calculateur de craft
│ (12 066 items, prix marché)
├── F5 Confort d'usage [SHOULD]
│ ├── F5.1 Multi-langue (20 langues)
│ ├── F5.2 Multi-serveur (3)
│ └── F5.3 Thème sombre · tutoriel
└── F6 Ouverture [COULD → backlog]
└── F6.1 API publique, appli mobile
Méthode d'analyse fonctionnelle
Recensement par entretiens d'usage avec les joueurs + état des lieux des outils tiers (audit)
Hiérarchisation MoSCoW : Must = remplace les outils tiers ; Should = différenciateurs ; Could = après v1
UX prise en compte dès le cadrage : réponse rapide en session, tutoriel de prise en main, thème sombre (usage nocturne), langue native, partage sans compte pour le destinataire
Ce découpage F1→F5 est devenu le backlog Kanban du projet — chaque fonction terminale correspond à un lot livré et recetté (29 scénarios de recette, 100 % PASS).
Notes: Le diagramme de fonctionnalités hiérarchise le périmètre selon la méthode MoSCoW. Les fonctions Must, incontournables, couvrent le compte et les accès, la recherche de joueurs, guildes et batailles, et la carte avec ses itinéraires partageables — c'est ce qui remplace directement les quatre outils tiers identifiés à l'audit. Les fonctions Should, différenciatrices, ajoutent les compositions d'équipe et le calculateur de craft, aujourd'hui appuyé sur un catalogue de douze mille soixante-six objets, ainsi que le confort d'usage : vingt langues administrables, trois serveurs, thème sombre. Les fonctions Could, comme une API publique ou une application mobile, sont reportées en backlog. Ce recensement n'est pas venu de mon seul jugement : il s'appuie sur des entretiens d'usage avec les joueurs et sur l'audit de l'existant, avec une attention UX dès le cadrage — réponse rapide en session de jeu, thème sombre pour un usage nocturne, partage sans compte pour le destinataire d'un lien. Et ce découpage n'est pas resté sur le papier : il est devenu le backlog réel du projet, chaque fonction terminale correspondant à un lot livré et recetté, avec vingt-neuf scénarios de recette, tous validés.

## Slide 13
12
Albion Helper — Bloc 1 — RNCP39583
13
ESTIMATION DE LA CHARGE — C1.4.1 ÉLIMINATOIRE
Charge exprimée en jours-homme
Lot | Contenu | Charge
Cadrage & socle | Étude, maquettes, environnements, CI | 10 j-h
F1 Compte & accès | Auth JWT, profils, admin | 12 j-h
F2 Recherche | Joueurs, guildes, batailles, intégration API jeu | 15 j-h
F3 Carte & itinéraires | Carte, zones, partage public | 12 j-h
F4 Préparation | Compositions, craft + prix | 12 j-h
F5 Confort | i18n, multi-serveur, thème, tutoriel | 8 j-h
Qualité & sécurité | Harnais de tests, revue OWASP, audits, recette | 10 j-h
Documentation & MCO | Manuels, supervision, correctifs | 6 j-h
Total | + réserve pour aléas 10 % | 85 → ~94 j-h
Méthode d'estimation
Estimation par analogie lot par lot, affinée par découpage en tâches ≤ 2 jours
Réserve pour aléas de 10 %, consommée notamment par la campagne sécurité
Charge étalée sur ~18 mois à temps partiel (formation)
Estimation des coûts & budget prévisionnel
Poste | Montant
Développement : 94 j-h × 400 € (TJM) | 37 600 €
Infrastructure (VPS + domaine, 2 ans) | 270 €
Licences & outillage | 0 € (open source)
Budget prévisionnel total | ≈ 38 k€
Notes: Quatrième compétence éliminatoire : évaluer la charge de travail pour permettre une évaluation budgétaire. J'ai découpé le projet en huit lots, du cadrage à la documentation, chacun estimé par analogie avec mes réalisations antérieures, puis affiné en tâches de deux jours maximum. Le total atteint quatre-vingt-cinq jours-hommes, auquel j'ai ajouté une réserve pour aléas de dix pour cent, portant l'estimation à environ quatre-vingt-quatorze jours-hommes — cette réserve a d'ailleurs été consommée en bonne partie par la campagne de sécurité que j'ai menée en juin. Cette charge, étalée sur environ dix-huit mois à temps partiel en formation, a directement permis l'évaluation budgétaire : quatre-vingt-quatorze jours-hommes à un taux journalier moyen de quatre cents euros, soit trente-sept mille six cents euros de développement, plus deux cent soixante-dix euros d'infrastructure sur deux ans, et zéro euro de licence puisque tout est open source. Le budget prévisionnel total s'établit ainsi à environ trente-huit mille euros. Je vous montrerai en conclusion que ce chiffrage s'est vérifié dans les faits.

## Slide 14
13
Albion Helper — Bloc 1 — RNCP39583
14
ARCHITECTURE LOGICIELLE PROPOSÉE
Schéma d'architecture (modèle C4 — niveau conteneurs)
Joueur
navigateur web
→ HTTPS
Front React 19
build statique Nginx · MUI · i18n
→ JSON/JWT
API REST Symfony 7.4
Contrôleur → Service → Repository → Entité
→
PostgreSQL 16
utilisateurs, routes, compos, cache marché
API publique Albion Online
joueurs, guildes, batailles, prix — consommée avec cache local
← appels sortants contrôlés (anti-SSRF, cache)
Supervision
sonde externe (UptimeRobot) + sonde cron interne → alertes e-mail
Justification de la modélisation
C4 retenu (vs UML complet) : lisible par le commanditaire non technicien au niveau contexte, précis pour l'équipe au niveau conteneurs/composants — adapté à un cadrage à double audience.
Propriétés visées
Maintenable : couches strictes, conventions du framework
Sécurisée : API sans état, JWT httpOnly, ORM, appels sortants verrouillés
Extensible : nouvelles fonctions sans refonte (prouvé : multi-serveur en 2 semaines)
Sobre : cache des données du jeu, build statique, un seul VPS
Notes: Voici le schéma d'architecture, modélisé selon le niveau conteneurs du modèle C4. Le joueur passe par son navigateur en HTTPS vers un front React 19, construit en statique et servi par Nginx, qui communique en JSON avec l'API REST Symfony, elle-même organisée en couches strictes : contrôleur, service, repository, entité, jusqu'à PostgreSQL. Cette API consomme, avec un cache local et une protection anti-SSRF, l'API publique d'Albion Online, et elle est surveillée par une double supervision, sonde externe et sonde interne, avec alertes automatiques. J'ai choisi le modèle C4 plutôt qu'un UML complet parce qu'il offre une double lecture : lisible par un commanditaire non technicien au niveau du contexte, et suffisamment précis pour une équipe technique au niveau des conteneurs — un choix adapté à un cadrage à double audience. Les propriétés visées étaient la maintenabilité, grâce aux couches strictes du framework, la sécurité, avec une API sans état et des jetons en cookies httpOnly, l'extensibilité, prouvée par l'ajout du multi-serveur en seulement deux semaines sans refonte, et la sobriété, avec un cache, un build statique et un seul VPS.

## Slide 15
14
Albion Helper — Bloc 1 — RNCP39583
15
PRÉCONISATIONS AU CLIENT — C1.6 ÉLIMINATOIRE
Axes de solutions préconisés — l'argumentaire
Ce que je préconise (discours commanditaire)
« Je vous recommande une application web sur mesure, accessible sans installation depuis n'importe quel navigateur, construite en trois temps :
① D'abord l'essentiel
Retrouver en un seul endroit, dans votre langue, ce que vous cherchez aujourd'hui sur quatre sites : joueurs, guildes, batailles, carte.
② Ensuite ce qui n'existe nulle part
Partager un itinéraire ou une composition d'équipe par un simple lien, même à un joueur sans compte.
③ Enfin l'autonomie
Un espace d'administration pour gérer vous-mêmes les membres et les langues, sans dépendre d'un développeur. »
Objections anticipées et réponses
Objection | Réponse
« Et si le site du jeu coupe ses données ? » | Les données sont mises en réserve chez nous : l'outil continue d'afficher les dernières informations connues et vous prévient
« Combien ça coûte à faire vivre ? » | ~135 €/an d'hébergement — le reste est automatisé (mises à jour surveillées, alertes en cas de panne)
« Nos comptes sont-ils en sécurité ? » | Revue OWASP à chaque livraison, mots de passe chiffrés, jetons en cookies httpOnly, accès admin cloisonné
« Pourquoi pas une appli mobile ? » | Le site s'adapte déjà au mobile ; une appli native reste possible plus tard, toutes les données passent par une interface réutilisable
Notes: J'aborde la dernière compétence éliminatoire : proposer des axes de solutions préconisées, avec un argumentaire adapté au client, pour obtenir son adhésion. Face au commanditaire, mon discours se construit en trois temps. D'abord l'essentiel : retrouver en un seul endroit, dans sa langue, ce qu'il cherche aujourd'hui sur quatre sites différents. Ensuite ce qui n'existe nulle part ailleurs : partager un itinéraire ou une composition d'équipe par un simple lien, même à un joueur sans compte — c'est notre différenciateur. Et enfin l'autonomie : un espace d'administration qui ne dépend plus de moi. J'ai aussi anticipé les objections qu'un commanditaire non technique pose naturellement. Si l'API du jeu tombe, les données restent en réserve et l'outil prévient l'utilisateur. Le coût de fonctionnement se limite à cent trente-cinq euros par an d'hébergement, tout le reste étant automatisé. La sécurité des comptes s'appuie sur une revue OWASP à chaque livraison et des jetons en cookies httpOnly. Et sur l'application mobile, le site est déjà responsive, et l'architecture en API réutilisable rend une application native possible plus tard sans repartir de zéro.

## Slide 16
15
Albion Helper — Bloc 1 — RNCP39583
✓
CONCLUSION
Un cadrage qui s'est vérifié dans les faits
Le périmètre Must/Should cadré a été intégralement livré (29 scénarios de recette, 100 % PASS) — le cadrage était réaliste
Les risques identifiés au cadrage se sont produits (prix manquants sur l'API, vulnérabilités de dépendances, un incident réel de supervision) et les mesures prévues les ont absorbés
Le budget est tenu : charge cohérente avec les 85→94 j-h estimés, 135 €/an d'infrastructure
L'architecture a prouvé son extensibilité : multi-serveur et 20 langues ajoutés sans refonte
Le produit est aujourd'hui en production live (oportaler.perfweb.net), supervisé 24 h/24 (UptimeRobot + sonde interne), 177 tests bloquants en CI, version v3.3.1. Chaque décision du cadrage se retrouve dans l'application présentée aux blocs 2, 3 et 4.
Merci — place aux questions (10 minutes).
Notes: En conclusion, ce cadrage ne s'est pas contenté de rester sur le papier, il s'est vérifié dans les faits. Le périmètre Must et Should que j'avais cadré a été intégralement livré, avec vingt-neuf scénarios de recette tous validés : le cadrage était réaliste. Les risques identifiés se sont même concrétisés — des prix de marché parfois manquants sur l'API, des vulnérabilités de dépendances, et même un incident réel de supervision où un script de déploiement effaçait accidentellement ma sonde de surveillance — et à chaque fois, les mesures prévues au cadrage les ont absorbés : cache, veille, migration LTS, correctif documenté au changelog. Le budget est tenu, l'infrastructure coûte cent trente-cinq euros par an comme prévu. Et l'architecture a prouvé son extensibilité, avec le multi-serveur et vingt langues ajoutés sans refonte. Aujourd'hui, le produit est en production réelle, accessible publiquement, supervisé vingt-quatre heures sur vingt-quatre, protégé par cent soixante-dix-sept tests automatisés bloquants. Chacune des décisions de ce cadrage se retrouve dans l'application que je présenterai aux blocs 2, 3 et 4. Je vous remercie de votre attention, et je suis prêt à répondre à vos questions.

## Slide 17
16
Albion Helper — Bloc 1 — RNCP39583
i
ANNEXE (NOTES CANDIDAT — NON PROJETÉE)
Préparation de l'oral Bloc 1
Timing cible (20 minutes)
Contexte 2' · parties prenantes + demande 3' · SWOT + audit + infra 4' · risques + indicateurs 3' · veille 2' · comparatif 2' · fonctionnalités + charge + budget 3' · architecture + préconisations + conclusion 3'
5 compétences éliminatoires à verrouiller (ne jamais les sacrifier au chronomètre)
C1.1.1 — Cartographie des acteurs (slide 3)
C1.2.2 — Faisabilité (slide 7)
C1.3.2 — Étude comparative (slide 11)
C1.4.1 — Charge (slide 13)
C1.6 — Préconisations (slide 15)
Posture
Parler « au commanditaire » (vulgarisé) sur les slides 2, 15, 16 ; technique assumée sur 11 et 14.
Dépôt
Dépôt DigiformaCertif : ce support déposé avant l'échéance.
Notes: Cette page est une annexe de préparation personnelle, non destinée à être projetée devant le jury. Elle me rappelle le minutage cible pour tenir les vingt minutes, et surtout les cinq compétences éliminatoires que je ne dois jamais sacrifier au chronomètre, même si je sens que le temps presse.